О Т Ч Е Т

главы управы района Ивановское

города Москвы

Алимовой

Зинаиды Ивановны

«О результатах деятельности

управы района Ивановское

города Москвы в 2024 году»

Оглавление

I. РАЗВИТИЕ СФЕРЫ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И БЛАГОУСТРОЙСТВА В РАЙОНЕ ИВАНОВСКОЕ В 2024 ГОДУ	6

1. Ремонт подъездов	6

1.1. Ремонт подъездов: план на 2025 год	6

2. О капитальном ремонте многоквартирных домов	7

2.1 Капитальный ремонт многоквартирных домов в 2024 году	8

2.2 Капитальный ремонт многоквартирных домов: план на 2025 год	9

2.3 Капитальный ремонт лифтового оборудования в 2024 году	10

2.4 Капитальный ремонт лифтового оборудования: план на 2025 год	10

2.5 Капитальный ремонт отдельных конструктивных элементов многоквартирных домов	10

2.6 Капитальный ремонт отдельных конструктивных элементов многоквартирных домов: план на 2025 год	10

3. Благоустройство дворовых территорий	11

3.1 Благоустройство дворовых территорий: план на 2025 год	12

3.2 Благоустройство знаковых объектов	12

3.3 Благоустройство знаковых объектов: план на 2025 год	12

4. Ремонт асфальтобетонного покрытия на дворовых территориях	13

4.1 Ремонт асфальтобетонного покрытия на дворовых территориях: план на 2025 год	13

5. Подготовка к эксплуатации в зимний период жилищного фонда и объектов социальной сферы	14

6. Содержание и уборка территории района	15

7. Озеленение территории	15

9. Осуществление контроля за состоянием подвалов и чердаков подъездов многоквартирных домов	17

10. Назначение мест отбывания наказания по исправительным и обязательным работам	18

II. РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ В РАЙОНЕ ИВАНОВСКОЕ В 2024 ГОДУ	19

1. Объекты образования	19

1.1 Благоустройство объектов образования	19

2. Объекты здравоохранения	20

2.1 Благоустройство объектов здравоохранения	20

3. Объекты социальной защиты	20

3.1 Благоустройство объектов социальной защиты	20

4. Объекты культуры	21

5. Центр государственных услуг Мои документы	21

6. Учреждения, осуществляющие досуговую и спортивную работу с населением	22

7. Выполнение задач в области социальной защиты населения	23

8. Охрана труда	24

9. Физкультурно-оздоровительная работа	25

10. Перечень основных мероприятий для жителей района Ивановское в 2024 году	26

11. Фестиваль «Лето в Москве. Все на улицу!»	27

III. РАБОТА КОМИССИИ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ В РАЙОНЕ ИВАНОВСКОЕ В 2024 ГОДУ	28

1. О работе Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав	28

2. О постановке на профилактический учет в Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав	28

3. О мероприятиях, проводимых Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав	29

IV. РАЗВИТИЕ СФЕРЫ ЭКОНОМИКИ, ТОРГОВЛИ И УСЛУГ В РАЙОНЕ ИВАНОВСКОЕ В 2024 ГОДУ	30

1. Выполнение мероприятий Городской программы по развитию потребительского рынка	30

2. Реализация требований законодательства РФ в части антитеррористической защищенности объектов торговли	31

3. Развитие сети розничной торговли, общественного питания и бытовых услуг	32

4. Обслуживание льготных категорий граждан	33

5. Профилактика и предотвращение несанкционированной торговли	33

V. РАЗВИТИЕ СФЕРЫ СТРОИТЕЛЬСТВА В РАЙОНЕ ИВАНОВСКОЕ В 2024 ГОДУ	34

1. Программа реновации жилищного фонда в городе Москве	34

2. Некапитальный спортивный объект – (футбольный манеж)  по адресу: ул. Прокатная, вл. 2-4.	37

3. Некапитальный спортивный объект по адресу: ул. Сталеваров, вл. 22-24	38

4. Физкультурно-оздоровительный комплекс по адресу: ул. Чечулина, вл.9-11	38

5. Многоуровневый гаражно-технического комплекс по адресу: ул.Сталеваров, д.1Б	39

6. Объект городского заказа «Трамвайная линия на участке 3-я владимирская ул., район Ивановское»	40

7. Объект городского заказа «Эстакада по основному ходу шоссе Энтузиастов на пересечении со Свободным проспектом и Большим Купавенским проездом»	41

8. Объект городского заказа «Реконструкция МКАД. Участок от шоссе Энтузиастов до ул. Молдагуловой»	42

9. Выявление самовольного строительства и незаконно размещенных некапитальных объектов	43

10. Работа по перемещению брошенных, разукомплектованных транспортных средств	43

VI. ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УПРАВЫ РАЙОНА ИВАНОВСКОЕ С ЖИТЕЛЯМИ РАЙОНА В 2024 ГОДУ	44

1. Работа с письменным и устными обращениями граждан	44

2. Личный прием граждан	46

2.1 Тематика обращений граждан на личном приеме	46

3. Встречи главы управы с населением в 2024 году	46

4. Взаимодействие управы района с органами местного самоуправления	47

5. Информирование жителей	47

6. Подготовка и проведение призыва граждан на военную службу	48

7. Материально-техническое обеспечение выборов в 2024 году	48

Уважаемый Иван Игоревич!

Уважаемые депутаты, приглашенные руководители и

жители района Ивановское!

Во исполнение закона города Москвы от 11.07.2012 г. № 39
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов отдельными полномочиями города Москвы» и постановления Правительства города Москвы от 10.09.2012 г. № 474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советами депутатов муниципальных округов отчета глав управ районов и информации руководителей городских организаций»,

сегодня вашему вниманию представляется мой отчет, как главы управы района Ивановское города Москвы «О результатах деятельности управы района Ивановское города Москвы в 2024 году».

На слайде вы видите информацию с краткой характеристикой района Ивановское.

I. РАЗВИТИЕ СФЕРЫ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И БЛАГОУСТРОЙСТВА
В РАЙОНЕ ИВАНОВСКОЕ В 2024 ГОДУ

Выполнение городских программ

В районе Ивановское 243 жилых строения, из них:

- 171 МКД в управлении ГБУ «Жилищник Ивановского района»;

- 49 МКД в управлении ООО «РЭУ-40 района Ивановское»;

- 16 МКД – ЖСК;

- 7 МКД – ТСЖ.

В 2024 году была продолжена работа по выполнению городских программ по следующим направлениям:

1. Ремонт подъездов;

2 Капитальный ремонт многоквартирных домов;

3 Благоустройство дворовых территорий;

4 Ремонт асфальтобетонного покрытия на дворовых территориях.

1. Ремонт подъездов

Всего в районе Ивановское 243 МКД, в которых расположено
937 подъездов. В 2024 году выполнены работы по ремонту 120 подъездов
в 29 МКД:

83 подъезда (22 МКД) – ГБУ «Жилищник Ивановского района»;

37 подъездов (7 МКД) – ООО «РЭУ-40 района Ивановское».

Ремонт подъездов выполнен за счет средств, полученных управляющими организациями на содержание и ремонт общего имущества каждого многоквартирного дома (в рамках ставки планово-нормативного расхода) на общую сумму 47 057 020 руб. Из них:

40 304 910 руб. – ГБУ «Жилищник Ивановского района»,

6 752 110 руб. – ООО «РЭУ-40 района Ивановское».

1.1. Ремонт подъездов: план на 2025 год

В 2025 году за счет средств, полученных управляющими организациями на содержание и ремонт общего имущества многоквартирных домов, планируется выполнить ремонт 122 подъездов в 25 МКД:

- 85 подъездов (18 МКД) – ГБУ «Жилищник Ивановского района»;

- 37 подъездов (7 МКД) – ООО «РЭУ-40 района Ивановское».

2. О капитальном ремонте многоквартирных домов

В районе продолжается выполнение работ по капитальному ремонту МКД.

Вопросы организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в г. Москве регулируются Разделом IX Жилищного кодекса Российской Федерации, а также принятыми в соответствии с требованиями ст. 167 ЖК РФ постановлениями Правительства Москвы:

- от 29.12.2014 г. № 832-ПП «О региональной программе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы» (вместе с «Порядком применения критериев очередности проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы»);

- от 29.12.2014 г. № 833-ПП «Об установлении минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы в 2015 году» (вместе с «Перечнем работ и (или) услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы, оказание и (или) выполнение которых финансируются за счет средств фондов капитального ремонта, сформированных исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт»);

- от 29.12.2014 г. № 834-ПП «Об учреждении Фонда капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы»;

- от 17.02.2015 N 65-ПП «Об утверждении Порядка разработки и утверждения краткосрочного плана реализации в 2015 и 2016 годах региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы на 2015-2044 годы».

Виды работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов:

- Ремонт внутридомовых инженерных сетей электроснабжения;

- Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения (стояки, разводящие магистрали);

- Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения (стояки, разводящие магистрали);

- Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения (канализации) (выпуски и сборные трубопроводы, стояки);

- Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (стояки, разводящие магистрали);

- Ремонт фасада;

- Ремонт крыши;

- Ремонт подвала;

- Замена мусоропровода;

- Восстановительный ремонт подъездов после капитального ремонта;

- Ремонт или замена внутреннего водостока.

2.1 Капитальный ремонт многоквартирных домов в 2024 году

Фондом капитального ремонта выполнялись работы по капитальному ремонту общего имущества в 24 МКД:

Из них выполнены силами ГБУ «Жилищник Ивановского района» в 5 МКД по следующим адресам:

- ул. Сталеваров, д.26, корп.2 – ХВС (стояки), ГВС (стояки);

- ул. Челябинская, д.10, корп.1 – фасад;

- ш. Энтузиастов, д.96, корп.2 - ХВС (стояки), ГВС (стояки), ЦО (магистрали);

- ш. Энтузиастов, д.98, корп.2 – ХВС (стояки), ГВС (стояки);

- ш. Энтузиастов, д.98, корп.3 – ХВС (стояки), ГВС (стояки).

Из них выполнены силами подрядных организаций в 19 МКД
по следующим адресам:

- Б. Купавенский проезд, д.8 – фасад;

- М. Купавенский проезд, д.5, корп.1 – ремонт или замена внутреннего водостока;

- М. Купавенский проезд, д.5, корп.2 – ремонт или замена внутреннего водостока;

- ш. Энтузиастов, д.100, корп.6 – ХВС (стояки), ГВС (стояки), канализация (стояки), подвал;

- ш. Энтузиастов, д.100, корп.7 – ХВС (стояки), ГВС (стояки), подвал, подъезды;

- ш. Энтузиастов, д.98, корп.6 – подвал, подъезды;

- ул. Челябинская, д.2 – фасад;

- Свободный проспект, д.9, корп.4 – фасад;

- Свободный проспект, д.9, корп.1 – мусоропровод, ГВС (магистрали и стояки), канализация (магистрали и стояки), ХВС (стояки), крыша;

- Свободный проспект, д.5 – мусоропровод;

- Свободный проспект, д.11, корп.2 – крыша;

- ул. Молостовых, д.4, корп.4 – фасад, крыша;

- ул. Сталеваров, д.4, корп.1 – фасад;

- ул. Сталеваров, д.4, корп.2 – фасад;

- ул. Сталеваров, д.4, корп.3 – фасад;

- ул. Сталеваров, д.8/22, корп.2 – фасад, ремонт или замена внутреннего водостока;

- ул. Сталеваров, д.8/22, корп.4 – фасад, ремонт или замена внутреннего водостока;

- ул. Саянская, д.5, корп.2 – мусоропровод, электроснабжение,
ХВС (магистрали и стояки), ГВС (магистрали и стояки), ЦО (магистрали), канализация (магистрали), подвал, фасад, крыша, подъезды;

- ул. Саянская, д.15, корп.3 – канализация (магистрали).

2.2 Капитальный ремонт многоквартирных домов: план на 2025 год

В 2025 году Фондом капитального ремонта предусмотрен капитальный ремонт общего имущества в 13 МКД на территории района, из них:

Силами ГБУ «Жилищник Ивановского района» будут выполнятся работы в 3 МКД по адресам:

- ул. Молостовых, д.19, корп.1 – ХВС (стояки), ГВС (стояки);

- ул. Саянская, д.20 – ЦО (стояки);

- ш. Энтузиастов, д.98, корп.8 – ГВС (магистрали), ЦО (магистрали), электроснабжение.

Силами подрядных организаций будут выполнятся работы в 10 МКД по адресам:

- ул. Молостовых, д.10, корп.1 – ремонт подъездов.

- ул. Молостовых, д.19, корп.3 – ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения.

- Саперный проезд, д.15 – ГВС (стояки), ГВС (магистрали).

- ул. Саянская, д.3, корп.1 – ДУиППА.

- ул. Саянская, д.15, корп.3 – фасад.

- Свободный проспект, д.5 – крыша.

- Свободный проспект, д.9, корп.4 – крыша.

- Свободный проспект, д.19 – фасад.

- ул. Челябинская, д.29 – фасад.

- ш. Энтузиастов, д.98, корп.4 – ремонт или замена внутреннего водостока.

Дополнительно сообщаю, что ГБУ «Жилищник Ивановского района» будет выполнять работы по капитальному ремонту общего имущества в
6 МКД на территории района Новогиреево и в 4 МКД на территории района Перово по следующим адресам:

В районе Новогиреево:

- ул. Фрязевская, д.9, корп.3 – канализация (магистрали и стояки), ГВС(магистрали), ГВС(стояки), ЦО(магистрали), ЦО(стояки), ХВС (магистрали), ХВС (стояки), мусоропровод, пож. водопровод, фасад, крыша.

- ул. Фрязевская, д.15, корп.4 – электроснабжение.

- Саперный проезд, д.12, корп.1 – электроснабжение.

- Федеративный просп. д.42, корп.1 – электроснабжение.

- Федеративный просп. д.42, корп.2 – электроснабжение.

- ул. Новогиреевская, д.39 – подъезды.

В районе Перово:

- ул. 1-я Владимирская, д.16 – подъезды.

- ул. 1-я Владимирская, д.22, корп.2 – подъезды, фасад.

- ул. 2-я Владимирская, д.58 – ЦО (магистрали).

- ул. Перовская, д.60, корп.2 – электроснабжение.

2.3 Капитальный ремонт лифтового оборудования в 2024 году

В 2024 году Фондом капитального ремонта выполнены работы по ремонту лифтового оборудования по 4 адресам (14 лифтов):

- ул. Молостовых, д.11, корп.3 – 4 лифта;

- ул. Молостовых, д.11, корп.4 – 4 лифта;

- ул. Молостовых, д.11, корп.5 – 4 лифта;

- Напольный проезд, д.14 – 2 лифта.

2.4 Капитальный ремонт лифтового оборудования: план на 2025 год

В 2025 году Фондом капитального ремонта запланированы работы по ремонту лифтового оборудования по 1 адресу (1 лифт):

- ул. Сталеваров, д.8/22, корп.2, п.5 – 1 лифт.

2.5 Капитальный ремонт отдельных конструктивных элементов многоквартирных домов

1. Выполнены работы по обустройству 4-х стационарных пандусов по следующим адресам:

- ул. Чечулина, д.18 – 2 пандуса;

- М. Купавенский проезд, д.1 – 2 пандуса.

2. Выполнен капитальный ремонт крыши по адресу:

- ул. Челябинская, д.2

2.6 Капитальный ремонт отдельных конструктивных элементов многоквартирных домов: план на 2025 год

На 2025 год запланированы работы по замене (установке) зачистных устройств стволов мусоропроводов в 24 подъездах 14 многоквартирных домах по следующим адресам:

- ул. Магнитогорская, д.3, п.1,3;

- ул. Магнитогорская, д.7, п.1;

- ул. Магнитогорская, д.23, п.1,3,5,7;

- ул. Молостовых, д.1, к.1, п.2,4;

- ул. Молостовых, д.5, п.1,3,5;

- ул. Молостовых, д.13, к.1, п.1;

- ул. Саянская, д.8, п.1;

- Свободный проспект, д.7, к.1, п.1;

- ул. Сталеваров, д.14, к.4, п.2,3;

- ул. Сталеваров, д.22, к.1, п.1;

- ул. Сталеваров, д.26, к.1, п.1;

- ул. Челябинская, д.11, к.4, п.2;

- ул. Челябинская, д.27, к.1, п.1,3;

- ул. Челябинская, д.27, к.2, п.1,3.

3. Благоустройство дворовых территорий

Всего в районе – 195 дворовых территорий, их общая площадь составляет – 2 242 500 м2.

С учетом выполненных работ в 2012-2024 годах, работы по благоустройству проведены в 194 дворах, что составляет 99,4 % от общего количества дворов, в том числе:

- в 2012 году – 42 двора	(21,5% от общего количества);

- в 2013 году – 31 двор	(15,9% от общего количества);

- в 2014 году – 20 дворов	(10,25% от общего количества);

- в 2015 году – 6 дворов 	(3% от общего количества);

- в 2016 году – 9 дворов	(4,6% от общего количества);

- в 2017 году – 10 дворов 	(5% от общего количества);

- в 2018 году – 18 дворов 	(9% от общего количества);

- в 2019 году – 16 дворов 	(8% от общего количества);

- в 2020 году – 3 двора		(1,5% от общего количества);

- в 2021 году – 11 дворов 	(5,6 % от общего количества);

- в 2022 году – 9 дворов 	(4,6% от общего количества);

- в 2023 году – 7 дворов 	(3,5% от общего количества);

- в 2024 году – 12 дворов 	(6,1% от общего количества).

В 2024 году за счет средств стимулирования управы района по заказу ГБУ «Автомобильные дороги ВАО» подрядными организациями
ООО «Касах групп» и ООО «Атлант», проведено комплексное благоустройство на 12 дворовых территориях на общую сумму                 139 223 897 руб. (включая централизованную закупку МАФ на 35 262 200 руб.)

по адресам:

- ул. Молостовых, д.17, к.1;

- ул. Молостовых, д.17, к.2;

- ул. Молостовых, д.11, к.4;

- ул. Молостовых, д.19, к.4;

- ул. Сталеваров, д.32;

- ул. Саянская, д.3, к.1;

- ул. Саянская, д.13, к.1,2, д.15, к.1,2.

- Свободный проспект, д.11, к.5;

- ул. Сталеваров, д.24;

- ул. Сталеваров, д.26, к.1;

- ул. Сталеваров, д.26, к.2;

- ш. Энтузиастов д.57.

При благоустройстве указанных дворовых территорий выполнены следующие работы:

- устройство и ремонт резинового покрытия на детских и спортивных площадках – 4 655 м2;

- установка и замена бортового камня – 13 044 п.м;

- устройство и ремонт газонов – 21 050 м2;

- установка МАФ – 382 шт.;

- ремонт асфальтобетонного покрытия – 53 843 м2.

3.1 Благоустройство дворовых территорий: план на 2025 год

В 2025 году запланировано комплексное благоустройство 28 дворовых территорий по следующим адресам:

- Напольный проезд, д.12

- Напольный проезд, д.14

- Напольный проезд, д.16

- Напольный проезд, д.18

- Молостовых ул., д.10, к.3

- Молостовых ул., д.2, к.1, к.2

- Молостовых ул., д.4, к.1, к.2

- Молостовых ул., д.4, к.3

- Молостовых ул., д.4, к.4

- Молостовых ул., д.6, к.1

- Молостовых ул., д.6, к.2, к.3

- Молостовых ул., д.6, к.4

- Молостовых ул., д.8, к.1

- Молостовых ул., д.8, к.2, к.3

- Молостовых ул., д.8, к.4

- Напольный пр., д.1

- Свободный пр., д.11, к.1

- Свободный пр., д.11, к.2

- Свободный пр., д.11, к.3

- Свободный пр., д.11, к.4

- Свободный пр., д.7, к.1

- Свободный пр., д.7, к.2

- Свободный пр., д.9, к.1

- Свободный пр., д.9, к.2,3

- Свободный пр., д.9, к.4

- Свободный пр., д.19

- ул. Сталеваров д.18, корп.1

- Чечулина ул., д.26

3.2 Благоустройство знаковых объектов

По заказу ГБУ «Автомобильные дороги ВАО» выполнены работы по благоустройству квартала, ограниченного Большим Купавенским проездом, улицей Чечулина, улицей Челябинская и дворовым проездом 
за многоквартирными домами № 11, корп.1-4 по улице Челябинская 
с обустройством пешеходных дорожек с асфальтобетонным покрытием, устройством наружного освещения и модернизацией двух имеющихся детских площадок вблизи социального объекта – Центра Московского долголетия.

3.3 Благоустройство знаковых объектов: план на 2025 год

Запланировано благоустройство зоны отдыха нижнего и верхнего Ивановских прудов по улице Сталеваров, д.4, корп.1-4.

4. Ремонт асфальтобетонного покрытия на дворовых территориях

В 2024 году выполнены работы по ремонту асфальтобетонного покрытия большими картами на 8 дворовых территориях, объем отремонтированного асфальта составил 27 242 м2.

Работы проведены по следующим адресам:

- ул. Молостовых, д.15, корп.1;

- ул. Молостовых, д.15, корп.4;

- ул. Молостовых, д.14, корп.2, корп.3;

- ул. Молостовых, д.10, корп.1;

- ул. Молостовых, д.10, корп.2;

- ул. Молостовых, д.4, корп.4;

- ул. Саянская, д.16, корп.1, корп.2;

- ул. Саянская, д.20.

4.1 Ремонт асфальтобетонного покрытия на дворовых территориях: план на 2025 год

В 2025 году планируется выполнить ремонт асфальтобетонного покрытия на 28 дворовых территориях по следующим адресам:

- Напольный проезд, д.12;

- Напольный проезд, д.14;

- Напольный проезд, д.16;

- Напольный проезд, д.18;

- Молостовых ул., д.10, к.3

- Молостовых ул., д.2, к.1, к.2

- Молостовых ул., д.4, к.1, к.2

- Молостовых ул., д.4, к.3

- Молостовых ул., д.4, к.4

- Молостовых ул., д.6, к.1

- Молостовых ул., д.6, к.2, к.3

- Молостовых ул., д.6, к.4

- Молостовых ул., д.8, к.1

- Молостовых ул., д.8, к.2, к.3

- Молостовых ул., д.8, к.4

- Напольный пр., д.1

- Свободный пр., д.11, к.1

- Свободный пр., д.11, к.2

- Свободный пр., д.11, к.3

- Свободный пр., д.11, к.4

- Свободный пр., д.7, к.1

- Свободный пр., д.7, к.2

- Свободный пр., д.9, к.1

- Свободный пр., д.9, к.2,3

- Свободный пр., д.9, к.4

- Свободный пр., д.19

- ул. Сталеваров д.18, корп.1

- Чечулина ул., д.26

5. Подготовка к эксплуатации в зимний период жилищного фонда
и объектов социальной сферы

Одним из основных направлений является обслуживание жилого фонда и подготовка жилых домов к зимней эксплуатации.

Во исполнение постановления Правительства Москвы от 25.10.2011 г. № 510-ПП «О порядке взаимодействия органов исполнительной власти города Москвы по подготовке и проведению отопительных периодов», распоряжения Префектуры Восточного округа города Москвы от 11.04.2024 г. № 203-В-РП «Об итогах работы топливно-энергетического и жилищно-коммунального хозяйства Восточного административного округа в зимний период в 2023/2024  годов и задачах по подготовке к зиме 2024/2025 годов», распоряжения управы района Ивановское города Москвы от 12.04.2024 г. №01-09-29/24 «Об итогах работы жилищно-коммунального хозяйства района Ивановское в зимний период в 2023/2024 годов и задачах по подготовке к зиме 2024/2025 гг.» в районе Ивановское проведены комплексные работы по подготовке жилищного и нежилого фонда к отопительному сезону 2024/2025 гг.

Во исполнение действующих нормативных актов управой района был утвержден состав тепловой комиссии района Ивановское. Проводились заседания комиссии на которых заслушивались организации о ходе работ по подготовке к зиме. Всего проведено – 9 заседаний тепловой комиссии.

На основании представленных (организациями ЖКХ) планов был сформирован и утвержден комплексный план работ по подготовке к отопительному сезону.

Управляющими организациями были укомплектованы 6 бригад
по 4 сотрудника в каждой (24 человека) по очистке кровель от снега и наледи, весь персонал обучен и оснащен необходимым оборудованием.

Готовность жилищного фонда к эксплуатации в зимний период обеспечена.

Серьезных аварий систем за зимний период допущено не было.

6. Содержание и уборка территории района

В 2024 ГБУ «Жилищник Ивановского района» обслуживало 18 объектов дорожного хозяйства общей площадью 352 908,1 м2, в том числе
64 остановочных павильона общественного транспорта общей площадью 3 195,4 м2, а также обеспечивало уборку дворовых и придомовых территорий района общей площадью 2 242 500 м2.

В минувшем году ГБУ «Жилищник Ивановского района» проведены работы по спилу аварийных деревьев в количестве 171 шт., вырубке сухостойных деревьев в количестве 147 шт. и омолаживающей обрезке деревьев в количестве 20 шт.

7. Озеленение территории

На дворовых территориях и объектах 2-й категории дорожного хозяйства района Ивановское в 2024 году высажено 356 737 шт. цветочной рассады.

В 2024 году в рамках городской акции «Миллион деревьев» Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы, призванной озеленять городские территории и создавать более комфортные условия для жизни жителей, высажено 9 деревьев по 2 адресам:

- ул. Магнитогорская, д.25;

- ул. Саянская, д.6.

В том числе при благоустройстве квартала, ограниченного Большим Купавенским проездом, улицей Чечулина, улицей Челябинская и дворовым проездом за многоквартирными домами № 11, корп.1-4 по улице Челябинская, высажено 168 деревьев и 2455 кустарников.

8. Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности

Управой района проводилась систематическая работа по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в 2024 году.

159 домов повышенной этажности оборудованы системами ДУиППА
в количестве 288 ед., которые находятся в рабочем состоянии.

В 2024 году проведено 7 заседаний Комиссии (4 очередных,
3 внеочередных) по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (КЧС).

На комиссиях рассматриваются вопросы обеспечения безопасности населения района, проводится анализ работы управляющих компаний
по организации профилактических мероприятий для снижения рисков возникновения чрезвычайных ситуаций, пожаров и по готовности
к выполнению задач по предназначению районного территориального звена Московской  городской системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (МГСЧС).

По данным 3-го регионального отдела надзорной деятельности профилактической работы Управления по ВАО Главного управления МЧС России по городу Москве (3 РОНПР) за 12 месяцев 2024 года в районе произошло:

- 13 пожаров 					(в 2023 – 14);

- 2 человека пострадало (травмировано) 	(в 2023 – 0 человек);

- 0 человек погибло 				(в 2023 – 0 человек);

Оперативная обстановка с пожарами в районе в 2024 году по сравнению с 2023 годом характеризуется уменьшением количества пожаров.

9. Осуществление контроля за состоянием подвалов и чердаков подъездов многоквартирных домов

Для осуществления контроля за состоянием подвалов и чердаков подъездов многоквартирных домов проводились следующие мероприятия:

- Все подъезды многоквартирных домов района оборудованы запирающими устройствами.

- Все двери технических помещений – подвалов, чердаков, электрощитовых оснащены датчиками, передающими сигнал на ОДС об открытии дверей.

- В целях обеспечения антитеррористической защищенности и противопожарной безопасности жилых домов района Ивановское, силами управляющих организаций совместно с ОМВД по району Ивановское проводились регулярные проверки электрощитовых, чердачных и подвальных помещений жилых домов на предмет несанкционированного доступа людей в них, наличия посторонних предметов, с составлением актов осмотров.

При выявлении нарушений все замечания сразу направляются в управляющую организацию для их устранения.

10. Назначение мест отбывания наказания по исправительным
и обязательным работам

В соответствии с п.2.9.20 постановления Правительства Москвы от 24.02.2010 г. №157-ПП «О полномочиях территориальных органов исполнительной власти города Москвы» управа района совместно с филиалом № 5 ФКУ УИИ УФСИН России по г. Москве ежегодно утверждает перечень предприятий и организаций, определяемых в качестве мест отбывания наказания в виде исправительных и обязательных работ на территории района Ивановское.

За 2024 год в ГБУ «Жилищник Ивановского района» трудоустроено 32 человека, из них:

- 18 человек – на исправительные работы;

- 14 человек – на обязательные работы.

Отказов в трудоустройстве осужденным к исправительным работам по направлению уголовно-исполнительной инспекции нет. Обеспечен надлежащий контроль за соблюдением трудовой дисциплины принятых на работу осужденных.

При выявлении отсутствия сотрудника на рабочем месте составлялся акт, с последующей его передачей в УФСИН, за минувший год зафиксировано 3 случая.

II. РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ
В РАЙОНЕ ИВАНОВСКОЕ В 2024 ГОДУ

1. Объекты образования

На территории района Ивановское расположены 11 объектов образования:

- 6 образовательных комплексов:

- ГБОУ «Школа «№ 922»

- ГБОУ «Школа «№ 1504»

- ГБОУ «Школа «№ 1502»

- ГБОУ «Школа «№ 1476»

- ГБОУ «Школа «№ 1373»

- ГБОУ «Школа Покровский квартал»

- 1 коррекционная школа:

- ГБОУ «Школа № 920».

- 2 колледжа:

- ГБПОУ «Колледж Московского транспорта»

- ГБПОУ «Колледж индустрии гостеприимства и 
менеджмента № 23»

- 1 высшее учебное учреждение:

- Государственное автономное образовательное учреждение, высшего образования «Московский городской педагогический университет» — «Институт естествознания и спортивных технологий».

- 1 учреждение дополнительного образования:

- ГБОУ дополнительного образования «Дворец творчества детей
и молодежи «Восточный» (ул. Челябинская, д.5Б).

1.1 Благоустройство объектов образования

В 2024 году выполнено благоустройство 3 территорий дошкольных образовательных учреждений по адресам:

- ул. Молостовых, д.9Б, (ГБОУ «Школа №1504», Дошкольное образовательное учреждение);

- Ш. Энтузиастов, д. 96Б, (ГБОУ «Школа №1502», Дошкольное образовательное учреждение);

- ул. Челябинская, д. 5А, (ГБОУ «Школа №1373», Дошкольное образовательное учреждение).

2. Объекты здравоохранения

На территории района расположены 6 объектов здравоохранения:

- 2 взрослые поликлиники;

- 2 детские поликлиники;

- 1 детское реабилитационное противотуберкулезное отделение Московского научно-практического центра борьбы с туберкулезом;

- 1 подстанция скорой помощи.

2.1 Благоустройство объектов здравоохранения

В прошедшем году завершился капитальный ремонт 2 объектов здравоохранения по адресам:

- ул. Молостовых д.7;

- ул. Челябинская д.16, корп.2.

В сентябре состоялось открытие 1-го филиала детской городской поликлиники № 120 по адресу: ул. Молостовых, д. 7.

В ноябре после завершения капитального ремонта состоялось открытие филиала Городской поликлиники № 175 на ул. Челябинская,
д. 16, корп.2.

Здания поликлиник обновили по новому московскому стандарту – сделали удобную планировку и навигацию, обустроили просторные кабинеты врачей и комфортные зоны ожидания для посетителей, а также установили современное медицинское оборудование.

3. Объекты социальной защиты

На территории района расположено 2 объекта социальной защиты:

1. ГБУ г. Москвы «Мой семейный центр «Ориентир», филиал Восточное Измайлово, по адресу:

- Свободный проспект, д.19.

2. ГБУ г. Москвы «Центр московского долголетия «Ивановское»:

- ул. Челябинская, д. 5Б.

3.1 Благоустройство объектов социальной защиты

Выполнено комплексное благоустройство территории 
ГБУ г. Москвы «Центр московского долголетия «Ивановское»

4. Объекты культуры

На территории района расположено 6 объектов культуры:

1. Государственное бюджетное учреждение культуры г. Москвы «Государственный музей — культурный центр «Интеграция» имени
Н. А. Островского»:

- ул. Саянская, д.6Б.

2. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение, дополнительного образования г. Москвы «Детская художественная школа имени И.Е. Репина», 2 филиала по адресам:

- Зеленый проспект, д.99;

- ш. Энтузиастов, д.53.

В декабре минувшего года завершился капитальный ремонт здания филиала «Детской художественной школы имени И.Е. Репина» расположенной по адресу: Зеленый проспект, д.99. В ходе капитального ремонта был обновлен фасад здания, отремонтирована кровля, обустроены кабинеты для занятий.

3. Государственное бюджетное учреждение культуры г. Москвы «Объединение культурных центров ВАО» (площадка МосАРТ):

- Свободный проспект, д.19.

- ул. Челябинская, д.5Б.

4. Государственное бюджетное учреждение культуры г. Москвы «Объединение культурных центров ВАО» Библиотека № 100:

- ул. Саянская, д.7А.

5. Государственное бюджетное учреждение культуры г. Москвы «Объединение культурных центров ВАО» Библиотека № 93 имени Блока:

- ул. Сталеваров, д.14, корп.3.

6. Государственное бюджетное учреждение культуры г. Москвы «Объединение культурных центров ВАО» Библиотека № 80:

- ул. Челябинская, д.24, корп.3А.

5. Центр государственных услуг Мои документы

1. ГБУ г. Москвы «Многофункциональный центр предоставления государственных услуг города Москвы» (МФЦ) по адресу: ул. Молостовых, д.1Г.

6. Учреждения, осуществляющие досуговую
и спортивную работу с населением

На территории района расположено 9 объектов, осуществляющих досуговую и спортивную работу с населением:

1.Территориальное управление Ивановское/Восточное Измайлово
ГБУ г. Москвы «Окружной общественный центр имени Моссовета»
в 7 филиалах по адресам:

1. ул. Чечулина, д.10;

2. ул. Молостовых, д.12 (площадью 49,2 м2);

3. Напольный проезд, д.16;

4. ш. Энтузиастов, д.57;

5. ш. Энтузиастов д.98А;

6. ш. Энтузиастов д.98, корп.6;

7. ул. Саянская д.9.

28 декабря состоялось открытие филиала Территориального управления Ивановское/Восточное Измайлово по адресу: ул. Саянская д.9 (КЦ «Саяны»)

Также, в 2024 году начаты работы по капитальному ремонту нежилого помещения (площадью 346 м2) по адресу: ул. Молостовых, д.12, по завершению которых планируется открытие филиала досугового учреждения Территориальное управление Ивановское/Восточное Измайлово.

2. Региональная общественная организация Клуб ЮНЕСКО «Сфера»:

- ул. Сталеваров, д.18, корп.1.

3. Автономная некоммерческая организация развития спорта «Детско-юношеский клуб боевых искусств» (ДЮКБИ):

- ш. Энтузиастов, д.98А.

4. ГБУ г. Москвы, дополнительного образования, Московской комплексной спортивной школы олимпийского резерва «ВОСТОК»:

- Федеративный проспект, д.37Б.

5. ГБУ «МосСпортОбъект», бассейн «Касатка»:

- ул. Молостовых, д.10а, стр. 5.

6. ГБУ «МосСпортОбъект», спортивный комплекс «Одиссей»:

- ул. Молостовых, д.10Д.

7. Автономная некоммерческая организация Молодежный центр культуры и спорта «Единение»:

- ул. Сталеваров, д.14, корп.2.

8. Центр молодёжного инновационного творчества «Современные образовательные технологии»

- Свободный проспект, д.11, корп.5.

9. Автономная некоммерческая организация Центр Социального проектирования «21 век»:

- ул. Саянская, д.14.

7. Выполнение задач в области социальной защиты населения

Основной задачей в области социальной защиты населения управы района является оказание адресной поддержки жителям района, в основном, участникам и ветеранам Великой Отечественной войны, пенсионерам, участникам боевых действий, многодетным и неполным семьям с детьми и другим малоимущим и малообеспеченным жителям.

Вопросы об оказании материальной помощи малообеспеченным жителям района рассматриваются районной межведомственной комиссией по вопросам оказания единовременной материальной помощи жителям района Ивановское города Москвы, действующей при управе района по личному заявлению граждан. Материальная помощь предоставляется жителям района, находящимся в трудных жизненных ситуациях и носит единовременный характер.

Всего в прошедшем году рассмотрено 43 обращения граждан, поступивших в управу района Ивановское города Москвы, по вопросу оказания адресной социальной помощи.

По ним было принято 40 положительных решений, из них:

- 31 заявителю направлены денежные средства на сумму 715 300 рублей управой района Ивановское города Москвы.

- 7 заявителям оказана помощь в виде товаров длительного пользования на общую сумму 159 900 рублей:

- телевизор – 3 шт.;

- холодильник – 2 шт.;

- газовая плита – 2 шт..

- 2 заявителям оказана помощь в виде школьных принадлежностей.

Также более 480 жителей района получили талоны на оказание бесплатных услуг в парикмахерских района и ремонту обуви на сумму
288 900 рублей.

В 2024 году управой района Ивановское был выполнен ремонт:

- в 1 квартире Ветерана Великой Отечественной войны (труженик тыла), на сумму 224 000 рублей;

- в 3 квартирах детей – сирот, оставшихся без попечения родителей, на сумму 1 020 000 рублей;

- в 1 квартире семьи гражданина, призванного на военную службу в рамках мобилизации, на сумму 381 000 рублей.

На Новогодние и Рождественские праздники для семей льготных категорий управой района вручено 1000 праздничных подарков на сумму: 423 000 рублей.

8. Охрана труда

Большое внимание в районе уделяется охране труда. Эта работа ведется в соблюдении требований Трудового кодекса РФ в области охраны труда от 12.03.2008 г. № 11 «Об охране труда в городе Москве» и соответствующих распорядительных документов Правительства Москвы по охране труда в управе района Ивановское работает районная Межведомственная комиссия по охране труда. Основной задачей комиссии является методическая, консультативная помощь учреждениям и организациям района в профилактике производственного травматизма.

Основные задачи в области охраны труда:

- Проведение внеплановой аттестации рабочих мест по приведению в соответствие с требованиями по охране труда;

- Прохождение медицинских комиссий при поступлении на работу и организация периодических медицинских осмотров в организации;

- Оформление приказов на ответственных лиц по объектам повышенной опасности и проведение инструктажа на рабочем месте и др.

Организованы и проведены:

4 круглых стола на темы:

- Перечень нормативно-правовых актов, вступающих в силу в 2024 году;

- Методы повышения культуры безопасности у работников;

- Охрана труда и безопасность в работе;

- Проведение всероссийского тестирования «Охрана труда и безопасность в работе».

8 онлайн вебинаров на темы:

- Новые документы по специальной оценке условий труда (СОУТ);

- За какие ошибки в обучении по охране труда штрафует Государственная инспекция труда (ГИТ);

- Изменения в законодательстве по охране труда за второе полугодие 2024;

- Как сформировать план мероприятий по охране труда. Определение контрольных точек;

- Климат в коллективе. Комфортные условия и новые правила по охране труда при взаимодействии климата и микроклимата;

- Топ 10 вопросов по охране труда;

- Ежегодная отчетность по охране труда: как заполнять, сроки сдачи, актуальные формы;

- Ответы на вопросы по охране труда специалистов ГБУ г. Москвы «Московский городской центр условий и охраны труда».

9. Физкультурно-оздоровительная работа

На территории района расположены 36 спортивных площадок, находящихся на балансе ГБУ «Жилищник Ивановского района».

На каждой спортивной площадке установлены информационные стенды со следующей информацией:

- контакты отдела по взаимодействию с населением управы района Ивановское;

- контакты эксплуатирующей организации (ГБУ «Жилищник Ивановского района»);

- карта индустрии отдыха (зимняя/летняя);

- адреса и телефоны организаций, занимающихся спортивной работой на территории района Ивановское;

- телефоны экстренной службы;

- адреса и контакты органов, осуществляющих защиту прав несовершеннолетних;

- иллюстрации, запрещающие курение, алкоголь и выгул собак на территории спортивных площадок;

К сожалению, информационные стенды, расположенные на спортивных площадках, подвергаются регулярным вандальным действиям: разбиваются стекла, наносятся несанкционированные надписи, повреждаются конструкции стенда. Силами управляющей организации ГБУ «Жилищник Ивановского района» указанные последствия оперативно устраняются.

В зимний период на территории района функционируют:

- 11 катков с естественным льдом;

- 1 каток с искусственным льдом;

- 5 ледяных горок;

- 26 универсальных спортивных площадок (WorkOut).

Адресный перечень катков с естественным льдом:

1. Б. Купавенский пр., д.10;

2. М. Купавенский пр., д.3;

3. ул. Молостовых, д.15, корп.2;

4. ул. Саянская, д.5, корп.1;

5. ул. Молостовых, д.16, корп.2;

6. ул. Саянская, д.11, корп.2;

7. Свободный просп., д.7, корп.2;

8. Свободный просп., д.11, корп.3;

9. ул. Сталеваров, д. 4, корп.4;

10. ул. Чечулина, д. 10

(1-я площадка);

11. ул. Чечулина, д. 10

(2-я площадка).

По адресу: ул. Молостовых, д.10В работает каток с искусственным льдом площадью 800 м2. На катке расположены:

- отапливаемая раздевалка;

- пункт проката и заточки коньков;

- вендинговые аппараты.

10. Перечень основных мероприятий для жителей
района Ивановское в 2024 году

В 2024 году управой района Ивановское совместно с депутатами Совета депутатов муниципального округа Ивановское проведены следующие районные мероприятия:

- окружной конкурс «Смотр строя и песни. Марш Победителей»;

- районный фестиваль «Россия начинается с тебя»;

- Фестиваль исполнителей бардовской песни «У хороших людей»;

- Праздничный концерт «День Победы»;

- Вечер – митинг «Свеча памяти»;

- «День защиты детей»;

- районный праздник «День любви, семьи и верности»;

- благотворительное районное мероприятие «Ярмарка творчества»;

- районный праздник «День города»;

- спортивные соревнования по различным видам спорта;

- возложение цветов к памятным доскам Героям Советского Союза на территории района Ивановское;

- Праздничные концерты, выставки детского творчества, спектакли, встречи с ветеранами, уроки мужества, викторины и конкурсы.

В 2024 году было организовано и проведено более 510 мероприятий, с охватом населения более 67 тыс. человек из них:

В осенне-зимний период 260 мероприятий с охватом более 39 тыс. человек. Самые значимые из них:

- День города;

- День района Ивановское;

- День пожилого человека;

- День знаний;

- День инвалида;

- День Матери;

- Новогодние мероприятия и представления;

- Ёлки главы управы и главы муниципального округа Ивановское;

В весеннее-летний период 250 мероприятий с охватом более 28 тыс. человек. Самые значимые из них:

- Широкая Масленица;

- День Победы;

- День защиты детей;

- День России;

- День семьи, любви и верности.

11. Фестиваль «Лето в Москве. Все на улицу!»

В летний период на территории района Ивановское проходил фестиваль «Лето в Москве. Все на улицу!». За 100 дней фестиваля с 1 июня по 8 сентября на площадках по адресам: ул. Челябинская, д.15 и Свободный проспект, вл.11-13 (Ивановский лесопарк), прошло более 400 творческих и спортивных мастер-классов с охватом более 5 тыс. человек

В ноябре 2024 года на катке с искусственным льдом по адресу ул. Молостовых вл.10В стартовал фестиваль «Зима в Москве». Во время проведения фестиваля на катке регулярно проводились спортивные и развлекательные мероприятия для детей и взрослых.

III. РАБОТА КОМИССИИ ПО ДЕЛАМ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ
В РАЙОНЕ ИВАНОВСКОЕ В 2024 ГОДУ

1. О работе Комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав

Проведено 32 заседания Комиссии, в том числе 
4 расширенных. Рассмотрено на заседаниях Комиссии 265 материалов. Из них:

- 160 административных, 115 из который были составлены в отношении родителей (законных представителей) и 45 на несовершеннолетних

- 20 материалов об отказе в возбуждении уголовных дел;

- 85 информационных материалов.

Наложено 82 административных наказания в виде штрафа на общую сумму 53 800 руб.

Профилактическая работа проводилась в отношении
73 несовершеннолетних, из них 28 несовершеннолетних проживающих в семьях с социально опасным положением.

Снято с учета – 39 несовершеннолетних:

- 33 в связи с улучшением ситуации;

- 2 в связи со сменой места жительства;

- 4 в связи с достижением совершеннолетия.

В 2024 снято с профилактического сопровождения 10 семей:

- 9 в связи с улучшением ситуации;

- 1 в связи со сменой места жительства.

2. О постановке на профилактический учет в Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав

В 2024 году выявлено и поставлено на профилактический учет 8 семей, находящихся в социально опасном положении. На профилактическом учете в Комиссии на конец отчетного периода состоят:

- 8 неблагополучных семей, (в связи с употреблением алкогольной продукции состоят 5 семей, по иным основаниям – 3 семьи) в них проживают:

- детей – 13;

- родителей – 9;

- 23 несовершеннолетних, в том числе:

- 12 – за употребление алкогольной продукции;

- 2 – за употребление наркотических средств или психотропных веществ;

- 3 – по постановлениям об отказе в возбуждении уголовного дела;

- 6 – по иным основаниям.

3. О мероприятиях, проводимых Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав

В 2024 году в районе Ивановское проведено более 500 мероприятий досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной направленности, в которых приняли участие несовершеннолетние и семьи с детьми, в том числе состоящие на различных видах учета.

В целях профилактики преступности несовершеннолетних, предупреждения противоправных действий со стороны подростков, в том числе состоящих на различных видах  учета, профилактики безнадзорности несовершеннолетних, проверки мест массового скопления несовершеннолетних, развлекательных и досуговых учреждений с целью выявления лиц, вовлекающих несовершеннолетних в употребление наркотических и психотропных веществ, а также выявления подростков, употребляющих вышеуказанные вещества без назначения врача ОМВД России по району Ивановское города Москвы с участием специалистов Комиссии проведено 10 рейдов в рамках комплексной оперативно-профилактической операции «Подросток 2024».

Управой района Ивановское города Москвы совместно с Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав особое внимание уделяется патриотическому воспитанию молодежи, пропаганде семейных ценностей, здорового образа жизни, народных традиций, искусства, ремесел направленных на профилактику негативных явлений в подростковой и молодежной среде, связанных с воспитанием подрастающего поколения.

В образовательных учреждениях проведены профилактические медицинские осмотры по ранней диагностике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ обучающимися. Была организована разъяснительная работа с несовершеннолетними и их родителями о вреде потребления наркотиков, а также об ответственности, предусмотренной законодательством Российской Федерации за их незаконный оборот.

В спортивных и досуговых учреждениях района проведены мероприятия направленные на популяризацию здорового образа жизни, а также на развитие гражданской активности молодежи. Проведены культурные, спортивно массовые мероприятия, творческие конкурсы антинаркотической направленности при участии детей и их родителей.

IV. РАЗВИТИЕ СФЕРЫ ЭКОНОМИКИ, ТОРГОВЛИ И УСЛУГ В РАЙОНЕ ИВАНОВСКОЕ В 2024 ГОДУ

1. Выполнение мероприятий Городской программы по развитию потребительского рынка

По состоянию на конец 2024 года на территории района функционируют 516 стационарных предприятий торговли и услуг:

- 288 предприятий торговли, из них:

- 145 продовольственных магазинов;

- 143 непродовольственных магазина.

Коэффициент доступности предприятий торговли в 2024 году составил 96,9%.

- 45 предприятий общественного питания открытого типа (кафе, бары, предприятия быстрого питания) на 1096 посадочных мест;

- 95 предприятий бытового обслуживания;

- 88 предприятий осуществляющее интернет торговлю, из них:

- 18 пунктов выдачи заказа без примерочных;

- 35 пунктов выдачи заказа с примерочными;

- 35 постаматов внутри торговых объектов.

2. Реализация требований законодательства РФ в части антитеррористической защищенности объектов торговли

В соответствии с Постановлением Правительства Российской
Федерации от 19.10.2017 № 1273 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности торговых объектов (территорий) и формы паспорта безопасности торгового объекта» и в соответствии с распоряжением префектуры Восточного административного округа города Москвы проведено обследование антитеррористической защищенности и категорирование 45 объектов:

- 43 объектам присвоена категория и разработаны паспорта безопасности

- 2 объекта предложены к исключению из перечня в связи с отсутствием признаков, определяющих объект как потенциально опасный.

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 марта 2015 г. № 272 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране полицией, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)» и в соответствии с перечнем мест массового пребывания людей в Восточном административном округе города Москвы утвержденным распоряжением Префектуры восточного административного округа города Москвы на территории района Ивановское города Москвы проведено обследование антитеррористической защищенности и категорирование 7 объектов, всем объектам присвоена категория и разработаны паспорта безопасности.

3. Развитие сети розничной торговли, общественного питания
и бытовых услуг

Розничная торговля:

- открыто 60 объектов розничной торговли:

- продовольственные товары – 35 предприятий;

- промышленные товары - 25 предприятий.

- закрыто 70 предприятий торговли.

Бытовое обслуживание:

- открыто 8 предприятий бытового обслуживания;

- закрыто 4 предприятий бытового обслуживания.

Общественное питание:

- открыто 5 предприятий общественного питания

- закрытий предприятий общественного питания за минувший год не было.

Нестационарные торговые объекты:

В схему размещения нестационарных торговых объектов включено 
24 объекта:

- 13 торговых модулей со специализацией «Печать»;

- 11 торговых модулей со специализацией «Мороженое».

Проведено 146 обследований по вопросу проверки соблюдения условий договоров арендаторами нестационарных торговых объектов, в ходе которых было выявлено и устранено 7 нарушений по внешнему виду объектов.

Сезонные нестационарные торговые объекты:

В 2024 году на территории района функционировало 9 сезонных нестационарных торговых объектов:

- 4 торговых модуля со специализацией «Елочный базар»:

- ул. Магнитогорская, вл.2;

- ул. Магнитогорская, д.7;

- ул. Молостовых, д.9, корп.1;

- ул. Саянская, вл.2А.

- 1 торговый модуль со специализацией «Бахчевой развал»:

- ул. Саянская, вл.2А.

- 1 торговый модуль со специализацией «Клубника»:

- ул. Молостовых, д.9.

- 3 летних кафе:

- ш. Энтузиастов, д.63, стр.1 (Вкусно и точка);

- ш. Энтузиастов, д.63Б (KFC);

- ул. Саянская, д. 9 (Теремок).

4. Обслуживание льготных категорий граждан

Предприятиями торговли:

38 предприятий торговли и услуг являются участниками программы «Социальная карта москвича», из них:

- 31 продовольственный магазин:

- 16 магазинов «Пятерочка»;

- 7 магазинов «ДИКСИ»;

- 3 магазина «Магнит»;

- 2 магазина «Лента»;

- 2 магазина «Перекресток»;

- 1 магазин «Авоська».

- 3 непродовольственных магазина:

- магазин «Подружка», ул. Саянская, д.10а;

- Детский Мир, ул. Саянская, д.8А;

- Детский Мир, ул. Магнитогорская, д.2.

- 4 предприятия бытового обслуживания, из них:

- 3 парикмахерских по следующим адресам:

- ООО «Стиль», Челябинская д.21;

- ООО «Фирма «Ариадна-4», Саянская ул., д.4А;

- ИП Серегин В.А., Саянская ул., д.4А.

- 1 химчистка:

- ООО «Аист», Сталеваров ул., д.12Б.

Обслуживание по талонам:

3 предприятия обслуживают по талонам и предоставляют льготным категориям граждан следующие услуги:

- 1 парикмахерская;

- 1 мастерская по ремонту обуви;

- 1 предприятие химической чистки и стирки белья;

5. Профилактика и предотвращение несанкционированной торговли

В целях недопущения несанкционированной торговли на территории района управой района проводятся совместные контрольные мероприятия с представителями ОМВД России по району Ивановское.

В соответствии с утвержденным графиком в 2024 году сотрудниками отдела торговли и услуг проведено 208 рейдов. По результатам рейдов составлено 12 протоколов об административных правонарушениях с применением штрафных санкций к нарушителям на общую сумму 35 000 руб. Взыскано 100%.

С нарушителями пенсионного возраста регулярно проводится разъяснительная работа.

V. РАЗВИТИЕ СФЕРЫ СТРОИТЕЛЬСТВА
В РАЙОНЕ ИВАНОВСКОЕ В 2024 ГОДУ

1. Программа реновации жилищного фонда в городе Москве

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 01.08.2017 № 497-ПП в программу реновации жилищного фонда в городе Москве вошли все пятиэтажные жилые дома района Ивановское (21 дом).

В соответствии с приказом № 45/182/ПР-335/20 от 12.08.2020 г.
«Об этапах реализации Программы реновации жилищного фонда в городе Москве»

Переселение запланировано в 3 волны:

I Адресный перечень переселения МКД в 2020-2024 гг.:

Зелёный проспект, дом 101 			(переселен, снесен)

Зелёный проспект, дом 103 			(переселен, снесен)

Зелёный проспект, дом 89, корпус 2	(переселен, снесен)

Зелёный проспект, дом 97 			(переселен, снесен)

Итого: переселены и снесены – 4 МКД.

II Адресный перечень переселения МКД в 2025-2028 гг.:

Сапёрный проезд, дом 14, корпус 1 	(осуществляется переселение)

Сапёрный проезд, дом 14, корпус 2	(осуществляется переселение)

Сапёрный проезд, дом 14, корпус 3	(осуществляется переселение)

Зелёный проспект, дом 89, корпус 1	(планируется переселение в 2025 г.)

Зелёный проспект, дом 93			(планируется переселение в 2025 г.)

Зелёный проспект, дом 95			(планируется переселение в 2025 г.)

Федеративный проспект, дом 48,

корпус 2						(планируется переселение в 2025 г.)

Зелёный проспект, дом 105

Федеративный проспект, дом 48, корпус 1

Федеративный проспект, дом 50

Федеративный проспект, дом 52

Федеративный проспект, дом 54

Напольный проезд, дом 1

Итого: осуществляется переселение 3 – МКД.

III Адресный перечень переселения МКД в 2029-2032 гг.:

Федеративный проспект, дом 37

Федеративный проспект, дом 39

Федеративный проспект, дом 41

Федеративный проспект, дом 43

В 2024 году на территории района Ивановское завершено строительство 2 многоквартирных домов в рамках реализации программы реновации жилищного фонда в городе Москве

- Жилой дом c подземным гаражом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом нежилого здания по адресу:
ул. Молостовых, д.18. (Присвоенный адрес: ул. Молостовых, д.18).

Заселение МКД: с 30.09.2024 по настоящее время ведется переселение жителей МКД по адресам: Саперный проезд, д.14, корп.1, 2, 3.

Заказчик/Застройщик: Московский фонд реновации жилой застройки

Технический заказчик: ООО «МС-77»

Проектировщик: ООО НПЦ «Развитие города»

Генеральный подрядчик: ООО «МС-77»

Разрешение на строительство: от 25.07.2022 № 77-134000-020341-2022

Экспертиза: от 14.04.2022 № 77-1-1-3-022947-2022

Общая площадь: 29218,4 м2

Жилая площадь: 15702,4 м2

Площадь участка: 7662,0

Площадь застройки: 1957,1 м2

Этажность: 9-15-18-22+1 подземный

Кол-во квартир: 272

Дом введен в эксплуатацию: 31.07.2024 (разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 31.07.2024 № 77-03-012108-2024)

- Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий по адресам: Зелёный проспект, д.101 и Зелёный проспект, д.103) по адресу: Зеленый проспект, вл.101 (присвоенный адрес: Зеленый проспект, д.103).

Плановое начало заселения МКД: II квартал 2025 года.

Переселению подлежат жители МКД по адресам:

- Зелёный проспект, д. 89, корп. 1;

- Зелёный проспект д. 93;

- Зелёный проспект д. 95;

- Федеративный проспект, д. 48, корп. 2.

Заказчик/Застройщик: Московский фонд реновации жилой застройки

Технический заказчик: ООО «Генеральный подрядчик-МФС»

Проектировщик: ООО «Генеральный подрядчик-МФС»

Генеральный подрядчик: ООО «Генеральный подрядчик-МФС»

Разрешение на строительство: от 06.07.2022 № 77-134000-020301-2022

Экспертиза: от 05.05.2022 № 77-1-1-3-028030-2022

Общая площадь: 39137,26

Жилая площадь: 20644,3

Площадь участка: 8837,0

Площадь застройки:2516,64

Этажность: 15-21-21-13-13+подземный

Кол-во квартир: 356

Дом введен в эксплуатацию: 18.12.2024 (разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 18.12.2024 № 77-03-012285-2024).

В 2024 году на территории района Ивановское завершено строительство следующих объектов:

2. Некапитальный спортивный объект – (футбольный манеж) 
по адресу: ул. Прокатная, вл. 2-4.

Объект введен в эксплуатацию и открыт под функциональное назначение. В настоящее время в будние дни проводятся тренировки детских и взрослых любительских футбольных команд (аренда футбольного манежа), проводятся частные тренировки.

В выходные дни проводятся турниры и чемпионаты любительских футбольных команд.

Время работы футбольного манежа: с 8:00 до 23:00 ежедневно.

На территории района Ивановское запланировано строительство следующих объектов:

3. Некапитальный спортивный объект по адресу:
ул. Сталеваров, вл. 22-24

В соответствии с поручением Аппарата Мэра и Правительства Москвы от 25.04.2024 № 4-26-15/9-23.1 предусмотрено размещение некапитального объекта спортивного назначения по адресу: ул. Сталеваров, вл.22-24.

По итогам электронного аукциона, проведенного ГБУ «МОССПОРТОБЪЕКТ», с ООО «ШТАРК ЭНД БАУ» заключен договор от 14.10.2024 на размещение некапитального объекта спорта. В настоящее время разрабатывается концепция спортивного комплекса. Проектирование объекта начнется после согласования концепции некапитального объекта с Департаментом спорта города Москвы.

4. Физкультурно-оздоровительный комплекс
по адресу: ул. Чечулина, вл.9-11

Земельный участок по адресу: ул. Чечулина, вл.9-11, предоставлен Департаментом городского имущества г. Москвы ООО «МИР» на основании договора аренды от 05.02.2024 № И-03-002794 для целей строительства и последующей эксплуатации физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном.

В настоящее время заказчиком ООО «МИР» ведется разработка проектно-сметной документации объекта спортивного назначения. Планируемый срок завершения разработки проектно-сметной документации - 3 квартал 2025 года.

5. Многоуровневый гаражно-технического комплекс
по адресу: ул.Сталеваров, д.1Б

На территории района Ивановское приостановлено строительство многоуровневого гаражно-технического комплекса по адресу: 
ул. Сталеваров, д.1Б

На данном объекте выполнены работы по частичному устройству несущих конструкций 1, 2, 3 этажей.

Арбитражным судом города Москвы от 22.01.2019 года гаражно-строительный кооператив «АвтоИвановец» признан несостоятельным (банкротом).

Определением Арбитражного суда города Москвы 15.05.2023 конкурсным управляющим ГСК «АвтоИвановец» утвержден арбитражный управляющий Коцюбинская Е.С.

Управлением Росреестра по Москве объект выставлен на электронные торги от 09.11.2023 и продан ООО «ИСТИНВЕСТ». В настоящее время ООО «ИСТИНВЕСТ» руководствуясь постановлением последней судебной инстанции от 23.09.2024 направлен в Росреестр комплект документов для государственной регистрации своих прав по ранее заключенному договору купли-продажи от 14.11.2023.

6. Объект городского заказа
«Трамвайная линия на участке 3-я владимирская ул.,
район Ивановское»

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 10.10.2023 № 1930-ПП «Об Адресной инвестиционной программе города Москвы на
2023 – 2026 годы» и на основании постановления Правительства Москвы от 22.11.2014 № 609-ПП «Об утверждении проекта планировки территории участка линейного объекта – линии скоростного трамвая от станции метрополитена «шоссе Энтузиастов» в районе Ивановское города Москвы» разрабатывается проектно-сметная документация строительства объекта городского заказа «Трамвайная линия на участке 3-я Владимирская ул., район Ивановское».

Государственный заказчик – Департамент строительства города Москвы.

7. Объект городского заказа
«Эстакада по основному ходу шоссе Энтузиастов
на пересечении со Свободным проспектом
и Большим Купавенским проездом»

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 10.10.2023 № 1930-ПП «Об Адресной инвестиционной программе города Москвы на 2023 – 2026 годы» и на основании заключенного государственного контракта в настоящее время осуществляется начальная стадия строительства эстакады, реализация «нулевого» этапа строительства – устройство внеуличного (подземного) пешеходного перехода.

Государственный заказчик – Государственное казенное учреждение города Москвы «Управление дорожно-мостового строительства» 
(ГКУ «УДМС»).

8. Объект городского заказа
«Реконструкция МКАД. Участок от шоссе Энтузиастов
до ул. Молдагуловой»

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 10.10.2023 № 1930-ПП «Об Адресной инвестиционной программе города Москвы на 2023 – 2026 годы» и на основании постановления Правительства Москвы от 23.09.2022 № 2069-ПП «Об утверждении проекта планировки территории линейного объекта участка улично-дорожной сети – участок МКАД от шоссе Энтузиастов до улицы Молдагуловой» в настоящее время осуществляются работы по демонтажу объекта гаражного назначения (ГСК «Корунд» – 
ул. Сталеваров, вл.3Г), попадающего в границы строительства объекта.

В рамках реконструкции МКАД планируется строительство съезда с МКАД (внутренняя сторона) на улицу Сталеваров в районе дома 20, также появится возможность выехать с данного участка улицы Сталеваров на МКАД. Пересечение съезда с улицей Сталеваров будет оборудовано пешеходными переходами и светофором.

В настоящее время наблюдается высокая загруженность улицы Сталеваров автотранспортом, движущимся в сторону метро Новогиреево, особенно в утренние и вечерние часы пик. Строительство съезда с МКАД позволит снизить транспортную нагрузку на участке от Ивановской развязки до дома № 20 по улице Сталеваров.

Государственный заказчик – Государственное казенное учреждение города Москвы «Управление дорожно-мостового строительства» 
(ГКУ «УДМС»).

9. Выявление самовольного строительства и незаконно размещенных некапитальных объектов

Проведено 12 окружных комиссий по пресечению самовольного строительства на территории Восточного административного округа, на которых рассмотрены вопросы по демонтажу 98 объектов. Среди них:

- 39 ед. – ограждения и бетонные основания;

- 5 ед. – ворота, шлагбаумы;

- 54 ед. – некапитальные строения (навесы, гаражи, туалетные кабины, мусорные контейнеры).

Все рассмотренные объекты демонтированы. Демонтаж объектов осуществлялся силами ГБУ «Автомобильные дороги», а также владельцами объектов.

10. Работа по перемещению брошенных, разукомплектованных транспортных средств

В 2024 году управой района Ивановское совместно с ГБУ «Жилищник Ивановского района» было проведено комиссионное обследование
95 транспортных средств, из которых: 41 транспортное средство было признано брошенным или разукомплектованным и перемещено на стоянку временного хранения.

По признанным брошенными или разукомплектованными транспортными средствами в 2024 году подано 30 исковых заявлений в Перовский районный суд города Москвы для обращения бесхозяйных транспортных средств в собственность города Москвы с последующей их утилизацией уполномоченной организацией.

По оставшимся 11 транспортным средствам не истек срок хранения на временной стоянке (3 месяца). По мере истечения срока хранения транспортных средств исковые заявления будут направляться в Перовский районный суд.

VI. ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УПРАВЫ РАЙОНА ИВАНОВСКОЕ С ЖИТЕЛЯМИ РАЙОНА В 2024 ГОДУ

1. Работа с письменным
и устными обращениями граждан

Работа с обращениями граждан в управе района Ивановское города Москвы осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» и Административным регламентом исполнения государственной функции по рассмотрению обращений граждан, адресованных Мэру Москвы, в Правительство Москвы, Аппарат Мэра и Правительства Москвы.

В 2024 году в управу района Ивановское города Москвы всего поступило 3798 обращений граждан: 3670 письменных обращений + 128 устных (прием населения), что на 41% больше, чем в 2023 году (2689).

Тематика вопросов наиболее частых обращений граждан:

1. Благоустройство территорий – 1315 обращений;

2. Жилищно-коммунальное хозяйство – 1293 обращения;

3. Теплоснабжение и электроснабжение в домах – 290 обращений;

4. Реализация Программы реновации – 124 обращения;

5. Капитальный ремонт многоквартирных домов – 79 обращений.

| Тематика обращений | Количество вопросов | % от общего количества вопросов |
| --- | --- | --- |
| Благоустройство территорий | 1315 | 34,62 % |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 1293 | 34,04 % |
| Топливно-энергетическое хозяйство | 290 | 7,63% |
| Градостроительство и архитектура | 124 | 3,26% |
| Деятельность органов исполнительной власти города Москвы | 92 | 2,42% |
| Капитальный ремонт многоквартирных домов | 79 | 2,08% |
| Социальное обеспечение | 68 | 1,79% |
| Торговля и услуги | 61 | 1,60% |
| Образование | 53 | 1,39% |
| Транспорт | 49 | 1,29% |
| Безопасность и охрана правопорядка | 46 | 1,21% |
| Гаражное хозяйство, парковки, транспортно-пересадочные узлы | 43 | 1,13% |
| Связь | 30 | 0,78% |
| Жилищная политика | 22 | 0,57% |
| Семейная и молодежная политика | 20 | 0,52% |
| Организационная работа | 15 | 0,39% |
| Содержание животных, ветеринария | 13 | 0,34% |
| Имущественно-земельные отношения | 11 | 0,28% |
| Природопользование и охрана окружающей среды | 8 | 0,21% |
| Здравоохранение | 8 | 0,21% |
| Гражданская защита населения (соблюдение правил пожарной безопасности) | 7 | 0,18% |
| Культура | 6 | 0,15% |
| Реклама | 5 | 0,13% |
| Иное (информационные технологии, наука, промышленность, архивное дело, предоставление государственных услуг, правосудие, государственная гражданская служба и кадровое обеспечение и др.) | 140 | 3,68% |
| ИТОГО: | 3798 |  |

2. Личный прием граждан

За прошедший год проведено 128 приемов граждан (в 2023 году – 69).

Результаты рассмотрения обращений граждан следующие:

- обращение поддержано (решено положительно) –116;

- даны разъяснения – 12.

2.1 Тематика обращений граждан на личном приеме

| Тематика обращений | Количество вопросов |
| --- | --- |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 51 |
| Благоустройство территорий | 38 |
| Топливно-энергетическое хозяйство | 11 |
| Торговля и услуги | 5 |
| Капитальный ремонт многоквартирных домов | 4 |
| Безопасность и охрана правопорядка | 4 |
| Градостроительство и архитектура | 4 |
| Организационная работа | 4 |
| Семейная и молодежная политика | 3 |
| Содержание животных и ветеринария | 3 |
| Имущественно-земельные отношения | 1 |
| ИТОГО: | 128 |

3. Встречи главы управы с населением в 2024 году

Встречи проводились в формате еженедельных субботних обходов территории.

На протяжении года совершен 41 обход территории. Вопросы, взятые на контроль, оформляются в виде поручения главы управы конкретным исполнителям по направлениям с заданным сроком исполнения.

4. Взаимодействие управы района с органами местного самоуправления

Налажено эффективное взаимодействие между управой района – глава управы и заместители главы управы принимают участие во всех заседаниях Совета депутатов по обсуждению вопросов, связанных с развитием района. Также глава муниципального округа Иван Игоревич Громов принимает активное участие в совещаниях, проводимых в управе по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, социального развития. Муниципальные депутаты работают в составах профильных комиссий, сформированных управой района.

5. Информирование жителей

Активно развивается информирование жителей в социальных сетях – на официальных страницах управы ВКонтакте и Телеграм, где публикуются анонсы субботних обходов и встреч с жителями, информация о проводимых в районе мероприятий. Взаимодействие с жителями в социальных сетях организовано в формате «живого диалога» – доступна возможность отправки жителями сообщений и комментариев, которые оперативно передаются в работу профильным организациям и службам района.

Актуальная информация размещается на официальном сайте управы района Ивановское.

6. Подготовка и проведение призыва граждан на военную службу

Во исполнение Федерального закона от 28.03.1998 г. ФЗ-53 «О воинской обязанности и военной службе» в районе Ивановское города Москвы два раза в год в периоды призыва на военную службу весной и осенью осуществляет работу призывная комиссия, возглавляемая Главой муниципального округа Ивановское Иваном Игоревичем Громовым.

Все мероприятия, связанные с призывом на военную службу, предусмотренные нормативными правовыми актами в области воинской обязанности, призывной комиссией района Ивановское выполнены в установленные сроки.

План весеннего призыва 2024 года в 73 человека был перевыполнен;

План осеннего призыва 2024 года в 85 человека был выполнен.

7. Материально-техническое обеспечение выборов в 2024 году

17 марта 2024 года состоялись выборы Президента Российской Федерации

Была сформирована 21 участковая избирательная комиссия, работала территориальная избирательная комиссия.

8 сентября 2024 года состоялись выборы депутата Московской Городской Думы по 17 избирательному округу

Были сформированы 14 участковых избирательных комиссий, работала территориальная избирательная комиссия с полномочиями окружной избирательной комиссии.

Все участковые избирательные комиссии были оснащены необходимыми технологическим оборудованием, орг.техникой, канцелярскими товарами, средствами связи.

Спасибо за внимание!